| 專案階段 | 任務名稱 | 負責人 | 計劃開始日期 | 計劃結束日期 | 實際開始日期 | 實際結束日期 | 狀態 | 完成百分比 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 確認用戶需求 | 郭承睿 林郁璋 陳俊廷 | 2024/9/13 | 2024/10/1 | 2024/10/4 | 2024/10/4 | 已完成 | 100% |  |
|  | 撰寫需求文檔 | 郭承睿 林郁璋 陳俊廷 | 2024/10/4 | 2024/10/6 | 2024/10/4 | 2024/10/6 | 已完成 | 100% |  |
|  | 撰寫SRS文檔 | 郭承睿 |  |  |  | 2024/10/24 | 已完成 | 100% |  |
|  | 整理追蹤矩陣 | 林郁璋 | 2024/10/26 | 2024/10/27 | 2024/10/26 | 2024/10/27 |  |  |  |
| 設計 | 系統架構設計 |  | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 未開始 | 0% |  |
|  | 詳細設計 |  | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 未開始 | 0% |  |
| 開發 | 程式編寫-前端 |  | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 未開始 | 0% |  |
|  | 程式編寫-後端 |  | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 未開始 | 0% |  |
| 測試 | 單元測試 |  | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 未開始 | 0% |  |
|  | 整合測試 |  | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 未開始 | 0% |  |
| 部署 | 部署到測試環境 |  | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 未開始 | 0% |  |
|  | 部署到生產環境 |  | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 未開始 | 0% |  |
| 維護 | 系統監控 |  | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 未開始 | 0% |  |
|  | 問題修復 |  | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 2024/OO/OO | 未開始 | 0% |  |