  測試目標：確認系統的登錄和註冊功能正常運作，確保系統使用者能夠成功註冊新帳號並通過登錄進入系統。

  測試範圍：僅針對登錄和註冊功能，不涉及其他系統功能（如家具瀏覽、訂單管理等）。

  測試策略：登錄測試：驗證系統使用者能否以正確的帳號和密碼成功登錄，並測試各種異常情況（例如：錯誤密碼、多次錯誤登錄的處理等）。

註冊測試：確認新系統使用者能夠成功註冊，並測試各種異常情況（例如：重複帳號、無效密碼格式、必填欄位缺失等）。

  測試環境：定義所需的測試環境，例如伺服器配置、操作系統、瀏覽器或測試工具等，確保登錄與註冊功能在目標環境中運行正常。

  測試案例：

註冊案例：

帳號長度測試：

- 案例1：帳號長度小於8（例如：User1），系統應顯示錯誤提示，說明帳號長度不足。

- 案例2：帳號長度超過16（例如：ThisIsAReallyLongUsername），系統應顯示錯誤提示，說明帳號長度過長。

- 案例3：帳號長度符合8至16範圍（例如：ValidUser），系統應接受並成功進行下一步。

密碼長度測試：

- 案例4：密碼長度小於8（例如：Pass1!），系統應顯示錯誤提示，說明密碼長度不足。

- 案例5：密碼長度超過16（例如：VerySecurePassword123!），系統應顯示錯誤提示，說明密碼長度過長。

- 案例6：密碼長度符合8至16範圍（例如：Secure_12），系統應接受並進行下一步。

密碼格式測試：

- 案例7：密碼缺少大寫字母（例如：secure_12），系統應顯示錯誤提示，說明需要至少一個大寫字母。

- 案例8：密碼缺少小寫字母（例如：SECURE_12），系統應顯示錯誤提示，說明需要至少一個小寫字母。

- 案例9：密碼缺少底線（例如：Secure12），系統應顯示錯誤提示，說明需要至少一個底線。

- 案例10：密碼滿足所有要求（例如：Secure_12），系統應接受並進行下一步。

登錄案例：

帳號與密碼格式符合性測試：

- 案例1：輸入帳號和密碼格式皆符合要求（例如：帳號為ValidUser，密碼為Secure_12）。

已註冊帳號登入測試：

- 案例2：使用已註冊帳號和正確密碼登入。

- 案例3：使用已註冊帳號但輸入錯誤密碼。

未註冊帳號測試：

- 案例4：使用未註冊的帳號嘗試登入。

  測試資源：

測試成員角色與分工：

- 測試人員：林郁璋，負責執行測試案例、記錄結果、報告問題。

- 開發人員：郭承睿，協助分析及修復測試中發現的問題。

  風險與應對：

風險分析：

伺服器連線不穩：伺服器可能因網路波動或維護問題導致連線中斷，影響測試進行。

資料庫錯誤：若資料庫出現問題（例如數據重複、斷開連線），可能導致登錄或註冊失敗。

多設備兼容性問題：在不同設備或瀏覽器中，登錄或註冊畫面可能出現顯示或功能異常。

應對策略：

提前安排伺服器測試時間，減少網絡不穩的影響。

測試數據庫備份與恢復流程，確保資料正確。

在測試階段內逐一排查各設備的相容性問題，並即時反饋開發團隊修正。

  測試時間表：

計劃時間：

- 測試準備（1-2天）：準備測試環境，完成測試案例的編寫。

- 測試執行（3-5天）：進行登錄與註冊測試，執行所有測試案例並記錄結果。

- 結果分析與修正（2-3天）：分析測試中發現的問題，讓開發人員修正並回測。

- 測試總結（1天）：整理測試報告，總結測試結果，確認登錄和註冊功能是否達標。

每日進度追蹤：每天進行進度追蹤和問題更新，確保測試能按計劃完成。

  測試通過標準：

成功案例數量：所有登錄與註冊的測試案例（例如正常登錄、錯誤密碼等）必須100%通過。

缺陷允許標準：允許少量的低級缺陷（例如，非核心的UI顯示小問題），但任何影響登錄或註冊流程的重大缺陷必須修復。

系統穩定性：系統應在不同的網絡狀況、設備與瀏覽器下運行穩定，並在合理範圍內完成所有登錄和註冊操作（例如登錄速度應在3秒內）。

用戶體驗：註冊和登錄流程簡單易用，提示信息清晰，能有效處理錯誤輸入（如錯誤密碼）。